## Slide 1: Meow eyes喵眼
16组：Sz160110115_辛放

## Slide 2: 应用场景以及定位
应用场景用百度推荐小编们的话说就是：
1.编出的喵眼不要扔，放上demo吹一波牛，隔壁冯小刚张艺谋都馋哭了！
2.小伙编出喵眼，不料还没上市就出了第二个版本。网友：助教给满分！
定位的话，用高德地图定位到深圳南山区平山一路 就挺准的，话说这次ppt报告要求定位，是因为做的不好的要东风导弹精确打击吗？

## Slide 3: 产品目标
这个产品的目标是实现一个电影可视化系统，主要用于处理数据库中存储的电影数据，然后对其进行可视化处理以及相应的报表功能，在我前面讲的小组已经都说过了，他们跟我比是有过之而无不及，吹牛犯法的话，我如果判一个月，我估计前面团伙作案，都得几年起步。

## Slide 4: 技术方案
可视化功能
1.词云wordcloud
2.饼图bar
3.条形图line
4.自定义组合图grid
GUI
1.Qtdesigner使用
2.信号click
3.自定义函数
4.控件的提升
扩展功能
1.qtpandas库
2.多线程库
猫眼网站爬虫
1.循环获取网页
2.Beautifulsoup
3. 导入数据库
难点：反扒破解

## Slide 5: 产品测试和缺陷
1.黑盒测试
产品在本周二的运行中没有发生任何意外，那次是在助教们的指挥下，所以相当于黑盒测试；
2.白盒测试
我在开发软件的时候也进行了很多白盒测试，遇到的错误大多数都改了，也有少数没有改。

## Slide 6: 未来方向
1.等软件工程课结课了，它基本就不会有任何更新了。
2.但作为我做的第一个带GUI的项目，我还是会保存它，它的核心技术还没完全在我的脑子里，等我下次不会的时候还可以参考一下

## Slide 7: 项目回顾
时间：
喵眼1.0版本主要是学技术的实验品花了大概一周，每天都做10小时以上，基本也不去上课，天天在宿舍超级爽
喵眼2.0的时候，学到了一些比较好的技术，比如多线程，控件提升，给界面添加背景图片，加上之前的代码基础，大概花了三天时间做出了终极版本。
团队：
团队在计划阶段没有任何不同意见，甚至各个人想的都一模一样，细思极恐，整个团队连每天吃的饭都一样。
因为这个团队只有我一个人..

## Slide 8: 项目意外
1.爬虫第二次被封是因为我当时学会了使用代理ip，于是从网上下载了一个爬取代理ip网站的爬虫，爬取代理ip以后去猫眼网站试一下哪些是可用的，然后两个网站都封了我。
2.喵眼1.0版本，当时不知道如何用GUI显示HIML，只会显示图片。所以直接生成图片然后用cv2库来额外生成一个图片窗口，但是效果和颜色都特别差。
3.在喵眼2.0版本初期，也没学到多线程技术，报表功能添加图片到word文档，需要用phantomjs 来让pyecharts生成png类型，需要花几秒时间，此时界面会进入未响应状态，但学会了多线程技术以后，腰不酸了，腿不疼了，一口气生成5张图片不用等待
4.将html改为png类型的时候还尝试过使用os库的重命名函数直接改变后缀名，但发现改了以后不能用，所以后来学的双线程

## Slide 9
如果历史重来一遍，我肯定找个小组做做吹牛工作，写写报告。实在不行，我会给我的项目加入2018年12月所有的彩票中奖号码，然后带着我的项目一起退学。
回归正题： 喵眼系统软件的整体改进方案包括：
1.界面背景图片优化，让外在美观一些
2.利用双线程做一个进度条，并把爬虫功能融入进去，可以便爬取边更新.
3.系统还存在一个
FutureWarning: The pandas.tslib module is deprecated and will be removed in a future version.
大概意思就是这个库被弃用了，但我并未直接使用它，找不到他在哪里，所以我会想办法清除这个futurewarning
报告竟然要求写：如果历史能重来，我会做什么？